Proyecto: Central de Monitoreo Salud IoT

1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y JUSTIFICACIÓN

Contexto organizacional

FollowUP es una empresa tecnológica con más de 20 años de experiencia en Chile, orientada a la gestión y mejora de la experiencia de clientes mediante tecnología, inteligencia artificial y soluciones de atención omnicanal. Actualmente desarrolla e implementa soluciones relacionadas con contact center, investigación de experiencia, automatización de procesos, gestión de tickets, reportería en tiempo real y plataformas tecnológicas con inteligencia artificial.

La empresa trabaja con organizaciones de diferentes industrias, entre ellas Retail, salud, sector financiero, automotriz, inmobiliario, educación, consumo masivo e industria B2B, adaptando sus soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.

Dentro de este contexto tecnológico, FollowUP también desarrolla y opera soluciones que requieren infraestructura tecnológica desplegada en instalaciones físicas. De acuerdo con la ficha proporcionada para este proyecto, la organización cuenta con cámaras y otros dispositivos IoT cuyo funcionamiento debe ser monitoreado para asegurar la continuidad de los servicios entregados a sus clientes.

Actualmente, la empresa cuenta con un monitoreo básico basado en alertas, pero se ha identificado la necesidad de fortalecer esta capacidad. El principal desafío consiste en pasar desde una gestión principalmente reactiva y correctiva frente a las fallas hacia un modelo más proactivo, preventivo y, posteriormente, predictivo, que permita detectar oportunamente problemas relacionados con la conectividad, disponibilidad y funcionamiento de los dispositivos.

En particular, el proyecto busca abordar situaciones como la pérdida de conexión de dispositivos, ausencia de imagen, congelamiento de cámaras y otros comportamientos anómalos, además de recopilar información sobre la salud del hardware. Esta información permitirá mantener un historial de funcionamiento y disponer de antecedentes que puedan ser utilizados para analizar el comportamiento de los dispositivos y apoyar la toma de decisiones.

A partir de esta necesidad surge la propuesta de desarrollar una Central de Monitoreo de Salud IoT, mediante un agente local o Daemon que recopile información desde los dispositivos y la envíe a un servicio centralizado. La información podrá posteriormente almacenarse y visualizarse mediante un dashboard, permitiendo centralizar el estado de los dispositivos y facilitar la identificación de posibles fallas.

Problema identificado

El principal problema identificado corresponde a la falta de un mecanismo estandarizado de monitoreo continuo que permita conocer oportunamente el estado y disponibilidad de las cámaras y demás componentes de hardware IoT instalados en las tiendas. Actualmente, el seguimiento de estos dispositivos se realiza principalmente mediante mecanismos básicos de alerta y acciones de mantenimiento reactivas o correctivas, lo que limita la capacidad de detectar anticipadamente comportamientos anómalos o posibles fallas.

Como consecuencia, una falla puede ser identificada una vez que ya ha afectado el funcionamiento del servicio, aumentando los tiempos de respuesta y dificultando el análisis posterior del comportamiento del dispositivo.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de implementar una solución que permita monitorear continuamente la salud de los dispositivos IoT, registrar su estado y generar información histórica, facilitando una transición desde un enfoque principalmente reactivo hacia uno preventivo y progresivamente predictivo. Esto permitiría detectar oportunamente posibles problemas y disponer de información que apoye la gestión técnica y la continuidad operacional de las soluciones implementadas por FollowUP.

Justificación de la solución

Como respuesta al problema identificado, se propone desarrollar una Central de Monitoreo de Salud IoT, orientada a centralizar la información relacionada con el estado y funcionamiento de los dispositivos desplegados en las tiendas. La solución estará compuesta por tres elementos principales: un agente local o Daemon, una API centralizada y un sistema de almacenamiento y visualización de la información.

El agente local o Daemon será responsable de ejecutarse en el entorno donde se encuentran los dispositivos monitoreados y recopilar periódicamente información sobre su estado. Entre los datos considerados se encuentran la disponibilidad de los dispositivos, conectividad, métricas básicas de hardware y estado de las cámaras. De esta manera, será posible obtener información actualizada sobre la salud de la infraestructura IoT.

En el caso específico de las cámaras, la solución incorporará un mecanismo de análisis de imagen basado en comparación de píxeles, orientado a identificar situaciones como ausencia de imagen, congelamiento de la imagen o cambios anómalos. Estos eventos podrán ser registrados junto con información del dispositivo y la fecha y hora en que fueron detectados. Esto se encuentra directamente contemplado en la ficha del proyecto, que plantea detectar ausencia, congelamiento y cambios anómalos en las imágenes.

La información recopilada por el agente será enviada mediante una API o servicio centralizado, donde podrá ser almacenada y organizada para facilitar su consulta. Esto permitirá construir un historial de eventos y estados de los dispositivos, proporcionando información útil para el seguimiento de su comportamiento y para realizar análisis posteriores o análisis forense ante determinadas incidencias. La ficha del proyecto señala precisamente la necesidad de recopilar información de salud y disponer de antecedentes históricos sobre el comportamiento de los dispositivos.

Finalmente, la información almacenada podrá ser presentada mediante un dashboard de monitoreo, permitiendo visualizar el estado de los dispositivos, identificar eventos o anomalías y facilitar el seguimiento de la infraestructura monitoreada. De esta forma, la propuesta busca entregar una base tecnológica que permita avanzar desde un monitoreo principalmente reactivo hacia un enfoque más preventivo y orientado a la detección temprana de posibles problemas.

Resultado esperado

La solución propuesta tiene como objetivo implementar una Central de Monitoreo de Salud IoT que permita supervisar de manera continua el estado de los dispositivos desplegados, detectar oportunamente posibles anomalías y centralizar la información necesaria para apoyar la gestión técnica.

Para ello, se establecen los siguientes objetivos:

- Monitorear continuamente el estado y disponibilidad de los dispositivos IoT.

- Detectar oportunamente fallas y anomalías relacionadas con la conectividad, hardware y funcionamiento de las cámaras.

- Recopilar y centralizar información sobre la salud de los dispositivos monitoreados.

- Detectar situaciones anómalas en las cámaras, como ausencia de imagen y congelamiento.

- Registrar eventos e información histórica para facilitar el seguimiento del comportamiento de los dispositivos.

- Generar alertas frente a situaciones que puedan afectar la disponibilidad de los dispositivos.

- Proporcionar información que facilite la transición desde un mantenimiento reactivo hacia un enfoque preventivo y progresivamente predictivo.

- Visualizar mediante un dashboard el estado general de los dispositivos y los eventos detectados.

Indicadores de resultado propuestos

| Indicador | Meta propuesta |
| --- | --- |
| Cobertura de dispositivos monitoreados | ≥ 95% de los dispositivos registrados |
| Frecuencia de heartbeat | Cada 60 segundos |
| Detección de pérdida de conectividad | ≤ 2 minutos |
| Registro de telemetría | ≥ 95% de los datos recibidos |
| Detección de cámara congelada | Automática durante las pruebas |
| Detección de ausencia de imagen | Automática durante las pruebas |
| Generación de alertas | Automática ante eventos definidos |
| Registro de eventos | ≥ 95% de los eventos detectados |
| Visualización en dashboard | 100% de los dispositivos de prueba |
| Disponibilidad del agente | ≥ 95% durante las pruebas |

Tabla 1: Indicadores de resultado propuestos

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

Desarrollar una central de monitoreo de salud IoT basada en un agente local (Daemon) y una API centralizada para supervisar de manera continua la disponibilidad, el hardware y el funcionamiento de las cámaras y dispositivos en las tiendas de FollowUP, permitiendo transicionar hacia un enfoque de mantenimiento preventivo durante el periodo del proyecto.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar un agente local (Daemon) ejecutable en los servidores de tienda que recopile de forma autónoma métricas de hardware y estado de los dispositivos cada 60 segundos.

- Desarrollar un servicio centralizado y una API capaz de recibir, procesar y almacenar la telemetría y los eventos enviados por los agentes locales con una tasa de éxito de recepción superior al 95%.

- Implementar un algoritmo de análisis de píxeles en el agente local para detectar automáticamente anomalías en las cámaras de las tiendas (ausencia de imagen y congelamiento) durante las pruebas de validación.

- Construir un prototipo de dashboard operativo que centralice el estado actual de los dispositivos y las alertas generadas, facilitando la visualización del 100% de los equipos de prueba al equipo técnico de soporte.

Alcance del Proyecto

Qué incluye el proyecto:

- El desarrollo, configuración y despliegue del agente local (Daemon) en un entorno de pruebas simulado o servidor local para la recolección de telemetría de hardware (CPU, memoria, conectividad).

- La implementación del servicio central y la API de recepción de datos encargados de procesar la información de los dispositivos.

- La integración del módulo de análisis de imagen para cámaras, enfocado exclusivamente en la detección de ausencia de imagen y congelamiento mediante comparación de píxeles.

- La construcción de un dashboard web básico que permita visualizar el estado operativo de los dispositivos y el registro histórico de eventos y alertas.

- La documentación técnica del diseño, arquitectura y manuales básicos de uso del sistema desarrollado.

Qué excluye el proyecto (Exclusiones):

- El despliegue masivo y comercial del sistema en la totalidad de las tiendas físicas reales de FollowUP, limitándose el proyecto exclusivamente a un entorno de pruebas y prototipo controlado.

- El desarrollo de algoritmos avanzados de inteligencia artificial predictiva mediante Machine Learning para pronosticar fallas futuras a largo plazo (el proyecto abarca la base preventiva, dejando la predictiva avanzada para fases posteriores).

- La integración directa y automatizada con sistemas externos de terceros de gestión de tickets o mesas de ayuda (como Jira, ServiceNow u otros), quedando el sistema con un mecanismo propio de alertas en el dashboard.

- La manipulación física, reparación, reemplazo o soporte técnico en terreno del hardware dañado en las tiendas (cámaras o servidores físicos).

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A continuación, se detallan los requisitos funcionales del sistema, los cuales han sido definidos a partir del levantamiento de información con el actor externo y las necesidades operativas identificadas. Cada requisito cuenta con un identificador único, una descripción funcional y un criterio de aceptación verificable que permitirá validar su cumplimiento durante el desarrollo del proyecto.

| ID | Requerimiento Funcional | Descripción | Criterio de Aceptación Verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| RF_01 | Registrar dispositivos IoT | El sistema deberá permitir registrar los dispositivos IoT que serán considerados para el monitoreo. Para cada dispositivo se deberá almacenar información básica, como identificador, tipo de dispositivo, ubicación y estado inicial. | Se considerará cumplido cuando el sistema permita registrar correctamente al menos un dispositivo de prueba y posteriormente visualizar su información en el sistema central. |
| RF_02 | Enviar heartbeat periódico | El agente local deberá enviar periódicamente un mensaje de heartbeat al servicio central, con el propósito de informar que el agente y el dispositivo monitoreado se encuentran operativos. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba, el agente local envíe correctamente un heartbeat y el servicio central pueda recibir y registrar la fecha y hora del último contacto del dispositivo. |
| RF_03 | Detectar pérdida de conectividad | El sistema deberá verificar periódicamente la recepción de mensajes heartbeat enviados por los dispositivos monitoreados. Si durante un período de tiempo previamente definido no se recibe un nuevo heartbeat, el sistema deberá considerar que el dispositivo presenta una posible pérdida de conexión. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba controlada, se detenga el envío de heartbeat de un dispositivo y, una vez superado el tiempo configurado, el sistema cambie su estado a "Sin conexión" y registre el evento correspondiente. |
| RF_04 | Monitorear cámaras | El agente local deberá realizar comprobaciones periódicas sobre las cámaras consideradas en la solución, con el objetivo de conocer si se encuentran disponibles y funcionando correctamente. | Se considerará cumplido cuando el sistema permita registrar al menos una cámara de prueba y mostrar su estado en el sistema central como "Operativa", "Sin conexión" o "Con anomalía". |
| RF_05 | Detectar imagen congelada | El sistema deberá analizar periódicamente las imágenes obtenidas desde las cámaras monitoreadas para identificar si una imagen permanece sin cambios durante un período de tiempo previamente definido. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba controlada, una cámara mantenga una imagen sin cambios durante el período configurado y el sistema identifique la situación como "Imagen congelada" y registre el evento. |
| RF_06 | Detectar ausencia de imagen | El sistema deberá verificar periódicamente si las cámaras monitoreadas están entregando una imagen válida. Cuando una cámara deje de proporcionar una imagen durante un período de tiempo previamente definido, el sistema deberá identificar esta situación como una posible pérdida de señal o ausencia de imagen. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba controlada, se simule que una cámara deja de entregar una imagen válida y, una vez transcurrido el período configurado, el sistema identifique la situación como "Sin imagen" y registre el evento. |
| RF_07 | Recopilar métricas de hardware | El agente local deberá recopilar periódicamente métricas básicas relacionadas con la salud y disponibilidad del hardware de los dispositivos monitoreados. Entre estas métricas podrán considerarse el uso de CPU, memoria, disponibilidad del dispositivo y conectividad. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba, el agente local pueda obtener al menos dos métricas del dispositivo y enviarlas al servicio central, donde deberán ser recibidas y almacenadas correctamente. |
| RF_08 | Enviar telemetría a la API central | El agente local deberá enviar periódicamente la información recopilada durante el monitoreo a una API o servicio centralizado de recepción de telemetría. La información podrá incluir mediciones de hardware, estados de dispositivos y eventos detectados. | Se considerará cumplido cuando, durante una prueba, el agente local genere una medición o evento y lo envíe correctamente a la API. La información deberá ser recibida por el servicio central y quedar registrada. |
| RF_09 | Almacenar historial de eventos | El sistema deberá almacenar el historial de estados, métricas, alertas y eventos generados por los dispositivos monitoreados, asociando esta información al dispositivo correspondiente y registrando la fecha y hora en que se produjo. | Se considerará cumplido cuando el sistema permita consultar los eventos históricos de un dispositivo, indicando al menos el dispositivo y un rango de fechas, y mostrando la información registrada. |
| RF_10 | Mostrar dashboard y alertas | El sistema deberá proporcionar un dashboard que permita visualizar el estado actual de los dispositivos monitoreados y las alertas generadas. El dashboard deberá centralizar la información obtenida desde los dispositivos y facilitar la identificación de aquellos que presenten problemas o anomalías. | Se considerará cumplido cuando el dashboard muestre como mínimo la cantidad de dispositivos monitoreados, dispositivos operativos, dispositivos sin conexión, cámaras con anomalías, alertas activas y la fecha y hora del último heartbeat. |

Tabla 2: Resumen de requerimientos

3. DESCRIPCIÓN DEL DESAFÍO (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)

El desafío principal que enfrenta FollowUP es la falta de un estándar de monitoreo proactivo del hardware desplegado en tienda. Actualmente, el monitoreo se realiza mediante alertas básicas, lo que impide realizar análisis forense y de comportamiento de los equipos. La solución esperada es un programa (Daemon) ejecutable en los servidores locales que recopile información de salud de la arquitectura en tienda y la envíe a un servicio centralizado que almacene la información para su posterior análisis y generación de alertas.

Problemas o síntomas identificados:

- Falta de monitoreo proactivo de las instalaciones de hardware desplegado.

- Planes de mantención correctivos o reactivos, sin capacidad de prevención.

- Imposibilidad de realizar análisis forense ante fallas.

Impacto negativo en la operación:

- Afectación de la experiencia del cliente ante fallas no detectadas a tiempo.

- Pérdida de datos analíticos valiosos para los clientes de FollowUP.

- Aumento de los tiempos de respuesta del equipo de soporte.

Resultados esperados:

- Contar con un Daemon ejecutable en los servidores que recopile información de salud de la arquitectura en tienda.

- Envío de datos a un servicio centralizado que almacene la información.

- Capacidad de análisis forense y generación de alertas tempranas.

4. RECURSOS Y RESTRICCIONES (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)

Acceso a sistemas:

- FollowUP otorgará accesos a cuentas de correo institucionales.

- Se requerirá la firma de un NDA (Acuerdo de Confidencialidad) simple ya estandarizado por la empresa.

- Los estudiantes serán capacitados según los sistemas en los que se involucren.

Documentación disponible:

- Diagramas de red lógicos y físicos.

- Documentación técnica del sistema.

- Accesos y credenciales de administración a los equipos.

Metodología de trabajo:

- FollowUP utiliza Notion como plataforma de gestión de proyectos.

- Se trabaja bajo metodología Scrum, dividiendo el proyecto en Sprints semanales.

- Se realizan seguimientos cada dos semanas para asegurar el avance y éxito del proyecto.

Disponibilidad del representante:

- Renato Marcantonini, Head of Product.

- Disponibilidad full time de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs, días por coordinar.

- Email: Renato.marcantonini@fupbi.com

- Teléfono: +569 3233 3974